Приложение

к проекту постановлению администрации

Бутурлиновского муниципального района

№ \_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Комплекс мероприятий**

**по реализации стратегии социально-экономического развития**

**Бутурлиновского муниципального района на период до 2035 года**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код стратеги-ческой цели | Код стратеги-ческой задачи | Мероприятие и ключевые события | Срок реализации (мероприятия, ключевого события)(год, квартал) | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный | Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования) | Ответственный исполнитель (орган местного самоуправления, инвестор, субъекты естественных монополий и др.) |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.1.1.**  **СЗ. 1.7.1.** | 1.Строительство детского сада на 220 мест в г.Бутурлиновке | 2019 г. | Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, % | Федеральный бюджет, областной бюджет. МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| 1.1.Ключевое событие: Введен в эксплуатацию новый детский сад | 3 квартал 2019 года | Доля детей в возрасте 1—6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, %  Уровень регистрируемой безработицы | МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 1.4.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 1.5.3.**  **СЗ 2.5.1.** | 2.Создание спортивной инфраструктуры в Бутурлиновском муниципальном районе |  | Строительство 4 спортивных площадок, 1 спортивного зала, создание условий для проведения соревнований областного уровня |  |  |
|  |  | 2.1.Ключевое событие: Проведена реконструкция стадиона по ул.Ленина, 35 в г.Бутурлиновка | 2021-2022 гг. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения  Увеличение количества проводимых спортивных мероприятий | Областной бюджет  МП "Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан БГП БМР" | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения  Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 2.2. Ключевое событие: Проведено строительство спортивной площадки МКОУ Бутурлиновская ООШ № 9 | 4 квартал 2019 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет,  МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.Ключевое событие: Проведено строительство спортивной площадки МКОУ Карайчевская ООШ | 2022 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  |  |
|  |  | 2.4.Ключевое событие: Проведено строительство спортивной площадки МКОУ Озерская СОШ | 2022 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет,  МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  | | 2.5.Ключевое событие: Проведен ремонт спортивного зала МКОУ Карайчевская ООШ | 2020 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  |  |
|  | 2.6.Ключевое событие: Проведен ремонт спортивного зала МКОУ Кучеряевская ООШ | 2020 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 2.7.Ключевое событие: Проведен ремонт спортивного зала МКОУ Великоархангельская СОШ | 2020 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 2.8.Ключевое событие: Проведен косметический ремонт спортивного зала МБОУ Бутурлиновская СОШ | 2020 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 2.9.Ключевое событие: Проведено строительство спортивного зала МКОУ Гвазденская СОШ | 2022 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  |  |
| 2.10.Ключевое событие: Проведено строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Кучеряевка | 2023 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  | 2.11.Ключевое событие: Капитальный ремонт спортивного объекта - футбольного поля МКУ ФОК "Звездный" | 2022 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие культуры» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  |  |
|  | 2.12. Ключевое событие: Капитальный ремонт спортивно- тренировочной площадки для картингистов со скейтдромом по ул.Ленина, в г. Бутурлиновка | 2020 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья  Создание новых площадок для занятия различными видами спорта: картинговая трасса, скейтодром, площадка для пейнтбола. | Областной бюджет, МП «Развитие культуры» | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения  Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  | 2.13. Ключевое событие: Капитальный ремонт многофункциональной спортивной площадки в г.Бутурлиновка по ул. Заводская | 2022 г. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП «Развитие культуры» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 2.14. Ключевое событие: Развитие спортивной инфраструктуры в парковой зоне «Лес Победы» по ул. Промышленная, 1 в г. Бутурлиновка | 2020-2022 гг. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Увеличение детей первой группы здоровья | Областной бюджет, МП "Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения" | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  |  |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.1.1.**  **СЗ. 1.7.1.** | 3.Строительство объектов  общего образования | | | | |
|  |  | 3.1.Ключевое событие: Проведено строительство пристройки к МБОУ Бутурлиновская ООШ №1 | 4 квартал 2022 г. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | Федеральный бюджет, областной бюджет, МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» МП «Развитие образования» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии; Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.Ключевое событие: Проведено  строительство здания начальной школы на 200 мест с детским садом на 110 мест по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, 201 | 2023 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Федеральный бюджет, областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»МП «Развитие образования» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии; Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 3.3.Ключевое событие: Проведено строительство пристройки (пищеблок и спортивный зал) к зданию МКОУ Клеповская СОШ | 2024 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Федеральный бюджет, областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» МП «Развитие образования» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии; Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.7.1.** | 4.Капитальный ремонт и реконструкция объектов общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Козловская СОШ | 2019 г.  2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.2.Ключевое событие: Проведена замена оконных блоков в МКОУ Пузевская СОШ | 2020 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.3.Ключевое событие: Проведен ремонт трех кабинетов в МКОУ Нижнекисляйской СОШ им.Полякова | 2020 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.4.Ключевое событие: Проведен ремонт трех кабинетов в МКОУ Бутурлиновская ООШ № 4 | 2020 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.5.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКУ ДО "Бутурлиновская ДШИ" | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие культуры» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 4.6.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Клеповская СОШ | 2024 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджетМП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Пузевская СОШ | 2023 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.8.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МБОУ Бутурлиновская ООШ №1 | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.9.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Бутурлиновская ООШ №4 | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.10.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Бутурлиновская ООШ №7 | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.11.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Гвазденская СОШ | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.12.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Зеленопоселковая ООШ | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.13.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Великоархангельская СОШ | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.14.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Карайчевская ООШ | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 4.15.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКОУ Бутурлиновская ООШ №9 | 2022 г. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Областной бюджет МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 1.3.**  **СЦ 2.1** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 1.6.1. СЗ. 2.6.1.** | 5.Строительство полигона ТКО и МСК в Бутурлиновском муниципальном районе | 2022-2023 гг. | Наличие завода по переработке ТБО к 2024 году  Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающих на переработку Уменьшение количества захороненных отходов  Уровень регистрируемой безработицы | Федеральный бюджет, областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 5.1.Ключевое событие: Выделен земельный участок | 2022 г. |  |  |  |
|  |  | 5.2.Ключевое событие: Получено положительное заключение экспертизы на проект | 2022 г. |  |  |  |
|  |  | 5.3.Ключевое событие: Введен в эксплуатацию отходоперерабатываю-щий комплекс | 2023 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 1.4.1.** | 6.Строительство объектов здравоохранения |  | Создание условий для оказания качественной медицинской помощи населению | Федеральный бюджет, областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Главный врач БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 6.1.Ключевое событие: Проведено строительство врачебной амбулатории в с. Великоархангельское | 2021 г. | Наличие на территории поселения амбулатории, соответствующей современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  | 6.2.Ключевое событие: Проведено строительство ФАП в с.Карайчевка | 2021 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 6.3.Ключевое событие: Проведено строительство ФАП в  с. Кучеряевка | 2021 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 6.4.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт ФАП с.Филиппенково | 2024 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 6.5.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт ФАП с.Озерки | 2023 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 6.6.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт ФАП с.Гвазда 2 | 2024 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 6.7.Ключевое событие: Проведено строительство ФАП Горский | 2025 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 6.8.Ключевое событие: Проведено строительство ФАП Терновский | 2026 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 6.9.Ключевое событие: Проведено строительство ФАП с.Чернавка | 2027 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
|  |  | 6.10.Ключевое событие: Проведено строительство ФАП Малый Кисляй | 2028 г. | Наличие на территории поселения ФАПа, соответствующего современным требованиям  Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения |  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 1.4**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 1.4.2. СЗ. 2.3.1.** | 7. Строительство комплекса очистных сооружений в г. Бутурлиновка | 2026-2028 гг. | Увеличение доли нормативно очищенных сточных вод в общем объеме вод, прошедших очистку с 0 до 100 %.  Ожидаемая продолжительность жизни  Количество обращений граждан по вопросу ЖКУ | Федеральный бюджет, областной бюджет, МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.1.1.** | 8.Строительство мостового перехода через реку Осередь в с. Великоархангельское | 2019 г. | Обеспечение безопасной работы мостового перехода. | Областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 1.4** | **СЗ. 1.4.2** | 8.1.Ключевое событие: Введен в эксплуатацию новый мост | 4 кв. 2019 г. |  |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.1.1.** | 9.Строительство стационара со вспомогательными помещениями для БУЗ ВО "Бутурлиновская РБ" | 2019 г.;  2022-2024 гг. | Повышение качества услуг в области здравоохранения Коэффициент  смертности на 1000 человек среднегодового населения | Областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии;  Главный врач БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.4.1.** | 9.1.Ключевое событие: Получена положительная госэкспретиза на проект | 2 кв.2019 г. |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.4.2** | 9.2.Ключевое событие: Введен в эксплуатацию объект | 4 кв.2024 г. |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.3.1.** | 10. Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации проектов социальной сферы в г.Бутурлиновке | 2019 г. | Количество обращений граждан по вопросу ЖКУ  Уровень регистрируемой безработицы  Уровень регистрируемой безработицы  Количество обращений граждан по вопросу ЖКУ | Областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 1.1.1.**  **СЗ. 2.3.2.** | 10.1. Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации проектов социальной сферы в г.Бутурлиновке (транспортная инфраструктура) (2,8 км) | 2019 г. | Областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.3.1.** | 11.Строительство и реконструкция котельных для социальной сферы района |  | Повышение энегоэффективности и снижение потерьСтроительство 11 котельныхРеконструкция 1 котельной  Количество обращений граждан по вопросу ЖКУ | Областной бюджет, МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 11.1.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для Бутурлиновской ООШ №7 | 4 кв. 2022 г. |  |  |  |
|  |  | 11.2.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для МКОУ Филиппенковская ООШ | 4 кв. 2022 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.4.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для МКОУ Клеповская СОШ | 4 кв. 2022 г. |  |  |  |
|  |  | 11.5.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для МКОУ Пузевская СОШ | 4 кв. 2020 г. |  |  |  |
|  |  | 11.6.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для МКОУ Великоархангельская СОШ | 4 кв. 2022 г. |  |  |  |
|  |  | 11.7.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для детского сада № 2 в р.п. Нижний Кисляй | 2024-2025 гг. |  |  |  |
|  |  | 11.8.Ключевое событие: Проведена реконструкция котельной для МКДОУ Бутурлиновский детский сад №1 | 2024-2025 гг. |  |  |  |
|  |  | 11.9.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для ООШ с.Карайчевка | 2024-2025 гг. |  |  |  |
|  |  | 11.10.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для МКОУ Елизаветинская ООШ | 2024-2025 гг. |  |  |  |
|  |  | 11.11.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для ДК в с.Клеповка | 2024-2025 гг. |  |  |  |
|  |  | 11.12.Ключевое событие: Проведено строительство газовой котельной для МКОУ Ударниковская ООШ | 2024-2025 гг. |  |  |  |
|  |  | 11.13. Ключевое событие: Ликвидация подвальной котельной по ул. Блинова, 26, строительство газовой блочно-модульной котельной и переключение на нее 3-х многоквартирных жилых домов по ул. Блинова, № 26, № 30, № 32 г. Бутурлиновка | 2022 г. |  |  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.3.2.** | 12.Строительство объездной дороги (20 км) | 2023-2026 гг. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям  Снижение потока большегрузного транзитного транспорта проходящего через улицы города  Наличие окружной дороги в г.Бутурлиновка  к 2030 году | Областной бюджет, МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.5.2.** | 13. Строительство районного дома культуры в г. Бутурлиновка | 2022-2023 гг. | Доля населения, систематически  посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя Увеличение количества клубных формирований | Областной бюджет,  МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.1.Ключевое событие: введен в эксплуатацию РДК | 4 кв. 2023 г. |  | МП "Развитие культуры и спорта" | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.5.2.** | 14.Строительство КДЦ в р.п. Нижний Кисляй | 2019-2020 г. | Доля населения, систематически  посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя Увеличение количества клубных формирований | МП "Развитие культуры в Нижнекисляйском городском поселении" | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии  Руководитель отдела по культуре и спорту  Глава Нижнекисляйского городского поселения |
|  |  | 14.1.Ключевое событие: введен в эксплуатацию КДЦ | 4 кв. 2020 г. |  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.5.2.** | 15.Строительство дома культуры в с.Чулок | 2022 г. | Доля населения, систематически  посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя Увеличение количества клубных формирований | МП "Развитие культуры в Чулокском сельском поселении" | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии  Глава Чулокского сельского поселения;  Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 15.1.Ключевое событие: введен в эксплуатацию ДК | 4 кв. 2022 г. |  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.3.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.5.1.** | 16.Благоустройство территории поселений Бутурлиновского района | 2020 г.  2022 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год | МП "Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения" | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии;  Главы поселений |
|  |  | 16.1. Ключевое событие: Выполнено благоустройство  сквера и дворовых территорий по ул.Заводская в г.Бутурлиновка | 2020 г.  2022 г. | Обустройство 11 дворовых территорий  Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего облика территории ул.Заводская | МП "Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения" | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 16.2. Ключевое событие: Выполнен ремонт и благоустройство территории мемориального комплекса на пл. Воли в г.Бутурлиновка | 2020 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего облика мемориального комплекса и прилегающей территории | МП "Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения" | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 16.3. Ключевое событие: Выполнено обустройство сквера Победы в г.Бутурлиновка | 2020 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего облика сквера за мемориальным комплексом | МП "Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения" | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 16.4. Ключевое событие: Выполнено обустройство бульвара по ул.Дорожная в г.Бутурлиновка | 2020 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего облика бульвара  Создание комфортных условий для пешеходов нового развивающегося микрорайона г.Бутурлиновка | МП "Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения" | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 16.4. Ключевое событие: Выполнено обустройство пешеходной зоны в пер.9 января г.Бутурлиновка | 2020 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего облика пер. 9 Января  Создание комфортных условий для пешеходов пер. 9 Января | МП "Формирование современной городской среды на территории Бутурлиновского городского поселения" | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | 16.5. Ключевое событие: Выполнено благоустройство территории у ДК в с.Клеповка | 2020 г. | Динамика численности туристов, посещающих туристические объекты Бутурлиновского района, в год  Улучшение внешнего вида территории, прилегающей к ДК в с.Клеповка | МП "Развитие культуры" | Глава Клеповского сельского поселения |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.7.1** | 17.Капитальный ремонт объектов дошкольного образования |  |  | Областной бюджетМП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 17.1.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 8 | 2022 г. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % |  |  |
|  |  | 17.2.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 10 | 2022 г. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % |  |  |
|  |  | 17.3.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 11 | 2022 г. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % |  |  |
|  |  | 17.4.Ключевое событие: Проведен капитальный ремонт МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 4 | 2022 г. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % |  |  |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.7.1** | 18.Формирование системы дистанционного дополнительного образования (открытие Центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников для повышения квалификации педагогов из десяти районов области). | 2019 г. | Увеличение доли населения, охваченного услугами дистанционного дополнительного образования на 10% | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.4.2** | 19.Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями | 2019-2035 г. | Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. В результате увеличится количество благоустроенных населенных пунктов, улучшится качество жизни населения, снизится социальная напряженность |  | Заместитель главы администрации -руководитель аппарата администрации |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.4.2** | 20.Реализация мероприятий в рамках развития инициативного бюджетирования | 2019-2035 г. | Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. В результате увеличится количество благоустроенных населенных пунктов, улучшится качество жизни населения, снизится социальная напряженность |  | Заместитель главы администрации, курирующий экономику |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 21.Реализация мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" | 2019-2035 г. | Коэффициент рождаемости на 1000 человек среднегодового населения  Улучшение жилищных условий 17 семей ежегодно Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя муниципального образования | Федеральный бюджет, областной бюджет МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района» | Начальник отдела экономического развития |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 22.Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | 2019-2035 г. | Коэффициент рождаемости на 1000 человек среднегодового населения  Улучшение жилищных условий 17 семей Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя муниципального образования | МП "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период 2018 – 2024 годы" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства" |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 23.Предоставление земельных участков различным категориям граждан | 2019-2035 г. | Рост уровня удовлетворенности граждан муниципального района эффективностью деятельности органов местного самоуправления до 80% | МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района» | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам |
|  |  | 23.1.Ключевое событие: Проведены межевые и кадастровые работы, поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки для предоставления в собственность льготным категориям граждан | 4 квартал 2019 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23.2.Ключевое событие: Выделены земельные участки различным категориям граждан | 2020-2035 г. |  |  |  |
|  |  | 23.3.Ключевое событие: Произведено инфраструктурное обустройство земельных участков предоставленных (подлежащих предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей, расположенных в микрорайоне «Мичуринец» г. Бутурлиновка | 2022-2024 гг. |  |  |  |
| **СЦ 2.1.** | **СЗ. 2.3.1** | 24.Проект «Чистая вода» |  | Повышение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водой хорошего качества Увеличение уровня обеспеченности централизованным водоснабжением  Ожидаемая продолжительность жизни |  |  |
|  |  | 24.1.Ключевое событие: Проведена реконструкция водопроводных сетей в г.Бутурлиновка | 2020 г.  2022-2024 гг. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ | Областной бюджет  МП "Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан БГП БМР" | Глава администрации Бутурлиновского городского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 24.2.Ключевое событие: Проведена реконструкция водопроводных сетей в с.Великоархангельское и с.Тюниково (28,91 км) | 2022-2023 гг. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ | Областной бюджет  МП «Социальное развитие и социальная поддержка граждан Великоархангельского сельского поселения» | Глава Великоархангельско-го сельского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 24.3.Ключевое событие: Проведена реконструкция водопроводных сетей в с.Патокино (8,5 км) | 4 кв.2022 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ | Областной бюджет  МП «Социальное развитие сельского поселения и социальная поддержка граждан Филиппенковс-кого сельского поселения» | Глава Филиппенковс-кого сельского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
|  |  | 24.4.Ключевое событие: Проведена реконструкция водопроводных сетей в с. Колодеевка (13,0 км) | 2023 г. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ Ожидаемая продолжительность жизни | Областной бюджет МП «Социальное развитие сельского поселения и социальная поддержка граждан Колодеевского сельского поселения» | Глава Колодеевского сельского поселения;  Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 2.1.** | **СЗ. 2.3.1** | 25.Ключевое событие: Построена система водоотведения г. Бутурлиновка | 2022-2025 гг. | Количество обращений граждан по вопросу качества ЖКУ Ожидаемая продолжительность жизни | Областной бюджет МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 2.2** | **СЗ. 2.3.2** | 26.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2035 г. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям  Ремонт порядка 10 км дорог местного значения ежегодно | Областной бюджет  Средства дорожного фонда МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района» | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии |
| **СЦ 2.2** | **СЗ. 2.2.2** | 27.Организация дистанционного обучения | 2019-2035 гг. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций |  | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 28.Создание благоприятного предпринимательского климата |  | Создание новых видов продукции |  |  |
| **СЦ 2.2** | **СЗ. 2.2.2** | 28.1.Предоставление мер господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2035 гг. постоянно | Темп роста оборота малых предприятий к 2016 году, % Доля занятых в малом предпринимательстве в общем числе занятых, % Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения  Уровень регистрируемой безработицы | МП «Развитие Бутурлиновского муниципального района» | Ведущий специалист отдела по мобилизации доходов и развитию предпринимательства и потребительского рынка |
|  |  | 28.2.Предоставление грантов на развитие семейно-животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства | 2019-2035 гг. постоянно | Темп роста оборота малых предприятий к 2016 году, % Доля занятых в малом предпринимательстве в общем числе занятых, % Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения  Уровень регистрируемой безработицы | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период 2018 – 2024 годы» | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства" |
|  |  | 28.3.Предоставление грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства | 2019-2035 гг. постоянно | Темп роста оборота малых предприятий к 2016 году, % Доля занятых в малом предпринимательстве в общем числе занятых, % Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения  Уровень регистрируемой безработицы |  | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства" |
| **СЦ 2.3.** | **СЗ. 2.5.2** | 29.Развитие сферы культуры |  | Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры Проведен капитальный ремонт 9 учреждений культуры | Областной бюджет МП «Развитие культуры и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 29.1.Ключевое событие: Ремонт здания МКУК СКЦ "Лира" Клеповского сельского поселения | 2019 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 29.2.Ключевое событие: Текущий ремонт Карайчевского сельского клуба | 2023 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 29.3.Ключевое событие: Ремонт здания МКУК СКЦ "Надежда" Козловского сельского поселения | 2019 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 29.4.Ключевое событие: Капитальный ремонт МКУК "Озерский СКЦ" с. Озерки, ул.Октябрьская, д.15 | 2022 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 29.5.Ключевое событие: Капитальный ремонт здания МКУК СКЦ "Радуга", поселок Зеленый, ул. Ленина,д.10 | 2022 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 29.6.Ключевое событие: Капитальный ремонт здания дома культуры в с. Ударник Бутурлиновского района | 2020 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 29.7.Ключевое событие: Капитальный ремонт МКУК «Филиппенковский КДЦ», с.Филиппенково, ул.Центральная, д. 86 | 2022 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 29.8.Ключевое событие: Капитальный ремонт здания МКУК СЦК «Лира», в с.Клеповка, ул.Советская, д. 80 | 2022 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
|  |  | 29.9.Ключевое событие: Капитальный ремонт здания МКУК СЦК «Возрождение», в с.Васильевка, ул.Ленина, д. 46 | 2022 г. | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры Расходы консолидированного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя |  |  |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ 1.1.1.** | 30.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) | 2019-2035 постоянно | Увеличение доли населения, вовлеченного в общественное самоуправление, в общей численности населения, % | МП "Развитие культуры и спорта" | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 2.2.** | **СЗ 2.2.2.** | 31.Актуализация стратегии социально-экономического развития района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района на период до 2035 года. | 2019-2035 постоянно | Повышение эффективности деятельности администрации Бутурлиновского муниципального района | МП "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района" | Начальник отдела экономического развития |
| **СЦ 2.2.** | **СЗ 2.2.2.** | 32.Формирование бюджетов района | 2019-2035 постоянно | Обеспеченность бюджета муниципального района налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета, тыс.руб. | Федеральный бюджет, областной бюджет МП "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района" | Руководитель отдела финансов администрации района |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.**  **СЦ 3.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.1.1. СЗ. 3.1.2. СЗ. 3.7.1.** | 33.Строительство тепличного комплекса | 2025-2026 гг. | Уровень регистрируемой безработицы  Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций  Реальные располагаемые денежные доходы населения Инвестиции в основной капитал  Доля занятых в экономике в общей  численности населения  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. Году | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику; Инвестор |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.**  **СЦ 3.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.1.1. СЗ. 3.1.2.**  **СЗ. 3.7.1.** | 34.Создание производства по глубокой переработке древесины | 2027-2028г г. | Уровень регистрируемой безработицы  Инвестиции в основной капитал Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций  Реальные располагаемые денежные доходы населения Доля занятых в экономике в общей  численности населения | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику;  Инвестор |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.1.**  **СЦ 3.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.1.1. СЗ. 3.1.3**  **СЗ. 3.7.1.** | 35.Создание предприятия по глубокой переработке зерна | 2029-2030 гг. | Уровень регистрируемой безработицы  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. году  Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций  Реальные располагаемые денежные доходы населения Инвестиции в основной капитал Доля занятых в экономике в общей  численности населения  Создание высокопроизводительных рабочих мест | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику; Инвестор |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.2.3** | 36.Строительство животноводческого комплекса на 3300 голов дойного стада ООО "ЭкоНиваАгро" | 2019 -2021 гг. | Уровень регистрируемой безработицы  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. году  Темп роста объемов производства молока к 2016 году Инвестиции в основной капитал Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций  Реальные располагаемые денежные доходы населения Доля занятых в экономике в общей  численности населения Увеличение поголовья КРС | ВБ средства  ООО "ЭкоНиваАгро" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "ЭкоНиваАгро" |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.2.**  **СЦ 3.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.2.3 СЗ. 3.1.1.** | 37.Развитие предприятия ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" | 2020-2025 гг. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий  Темп роста объемов производства мяса к 2016 году, в % к 2016 году  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. году | ВБ средства  ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" |
|  |  | 37.1.Строительство здания для молодняка КРС ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" | 2022 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.2. Приобретение техники ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс" | 2020-2025гг. |  |  |  |
|  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 2.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 2.3.3.** | 38.Строительство вышки и базовой станции ТЕLЕ 2 | 2020 г. | Увеличение количества абонентов сотовой связи Территория района, на которой имеется доступ к широкополостным каналам Интернет (не менее 100 Мбит/с) | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику; Инвестор |
|  | 38.1. Ключевое событие: Выполнено строительство вышки и базовой станции ТЕLЕ 2 в Пузевском сельском поселении | 2020 г. |  |  |  |
|  | 38.2. Ключевое событие: Выполнено строительство вышки и базовой станции ТЕLЕ 2 в Озерском сельском поселении | 2020 г. |  |  |  |
|  | 38.3. Ключевое событие: Выполнено строительство вышек и базовых станций ТЕLЕ 2 в г.Бутурлиновка на ул.Красная, ул. Борисовой, ул. 40 лет Октября, ул.Заводская | 2020 г. |  |  |  |
| **СЦ 1.1.**  **СЦ 3.2.** | **СЗ. 1.1.1. СЗ. 3.1.1. СЗ. 3.2.1.** | 39.Организация плодопитомника в Бутурлиновском муниципальном районе | 2019-2020 гг. | Уровень регистрируемой безработицы  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. Году  Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий  Темп роста оборота малых предприятий, в % к 2016 году | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику; Инвестор |
| **СЦ 1.1.** | **СЗ. 1.1.1.** | 40.Реконструкция рыбхоза | 2023 г. | Уровень регистрируемой безработицы  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. Году | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику;  Инвестор |
|  |  |  |  | Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий  Темп роста оборота малых предприятий, в % к 2016 году |  |  |
| **СЦ 3.2.**  **СЦ 3.4.**  **СЦ 1.1.** | **СЗ. 3.7.1. СЗ. 3.1.1. СЗ. 3.6.1. СЗ. 1.1.1.** | 41.Развитие предприятия ООО "Бутурлиновский мясокомбинат" |  | Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям района (в ценах 2016 года)  Увеличение площади торговых объектов  Уровень регистрируемой безработицы  Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий, млн.рублей в год | ВБ средства ООО "Бутурлиновский мясокомбинат" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Бутурлиновский мясокомбинат" |
|  |  | 41.1.Организация цеха по обвалке мяса | 2019 г. |  |  |  |
|  |  | 41.2.Организация деликатесного цеха | 2021-2022 гг. |  |  |  |
|  |  | 41.3.Открытие розничной сети | 2022-2023 г. |  |  |  |
|  |  | 41.4.Увеличение имеющихся производственных мощностей на 50% | 2024-2026 гг. |  |  |  |
|  |  | 41.5.Расширение автопарка, приобретение автотранспортной техники | 2027 гг. |  |  |  |
|  |  | 41.6. Благоустройство территории | 2028 гг. |  |  |  |
| **СЦ 2.2**  **СЦ 3.2.** | **СЗ. 2.2.3 СЗ. 3.1.1.** | 42.Развитие предприятия ООО "Нижнекислйские свеклосемена" |  |  |  |  |
|  |  | 42.1.Реконструкция молочно-животноводческого комплекса | 2019-2023 гг. | Темп роста объемов производства молока  к 2016 году  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. Году  Темп роста объемов производства молока  к 2016 году  Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий | ВБ средства  ООО "Нижнекисляйс-кие свеклосемена" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Нижнекисляйские свеклосемена" |
|  |  | 42.2.Техническое перевооружение отрасли животноводства | 2019-2028 гг. |  |  |  |
|  |  | 42.3.Техническое перевооружение отрасли растениеводства | 2019-2028 гг. |  |  |  |
| **СЦ 3.2.** | **СЗ. 3.1.1.** | 43.Развитие предприятия ООО "Бутурлиновский лес" |  | Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий  Объем отгруженной промышленной продукции по крупным и средним предприятиям района (в ценах 2016 года), млн.рублей | ВБ средства  ООО "Бутурлиновский лес" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Бутурлиновский лес" |
|  |  | 43.1.Приобретение транспортных средств | 2019 г.  2021-2028 гг. |  |  |  |
|  |  | 43.2.Приобретение деверообрабатывающего оборудования | 2019-2028 гг. |  | ВБ средства  ООО "Бутурлиновский лес" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Бутурлиновский лес" |
|  |  | 43.3.Приобретение лесохозяйственной техники | 2019 г.  2021-2028 гг. |  | ВБ средства  ООО "Бутурлиновский лес" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Бутурлиновский лес" |
| **СЦ 3.2.**  **СЦ 3.4.** | **СЗ. 3.1.1. СЗ. 3.6.1.** | 44.Развитие предприятия ООО "Хлебороб" |  | Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. Году | ВБ средства ООО «Хлебороб» | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Хлебороб" |
|  |  | 44.1.Приобретение сельскохозяйственной техники | 2019 г.  2021-2022 гг. |  |  |  |
|  |  | 44.2.Приобретение оборудования | 2023-2028 гг. |  |  |  |
| **СЦ 3.2.**  **СЦ 3.4.** | **СЗ. 3.1.1. СЗ. 3.6.1.** | 45.Приобретение производственного оборудования ООО "Тисма" | 2019 г.  2021-2028 гг. | Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям района (в ценах 2016 года)  Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий | ВБ средства  ООО "Тисма" | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководитель ООО "Тисма" |
| **СЦ 3.2.**  **СЦ 3.4.** | **СЗ. 3.1.1.**  **СЗ. 3.1.2.**  **СЗ. 3.6.1.** | 46. Развитие предприятия АО «Бутурлиновский ликероводочный завод» | 2020 г. | Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям района (в ценах 2016 года)  Инвестиции в основной капитал  коммерческих предприятий  Доля занятых в экономике в общей численности населения | ВБ средства  АО «Бутурлиновский ликероводочный завод» | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; АО «Бутурлиновский ликероводочный завод» |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **СЦ 3.2.** | **СЗ. 3.1.1. СЗ. 3.2.1.** | 47.Реконструкция рыбхоза | 2023 г. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий  Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям и КФХ района, % к баз. Году  Доля занятых в экономике в общей численности населения | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику;  Инвестор |
| **СЦ 3.2.** | **СЗ. 3.3.1.** | 48.Развитие инфраструктуры для реализации проектов глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 2020-2033 гг. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий Индекс роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства по предприятиям района и КФХ Обеспеченность производств энергоресурсами, % | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику;  Инвестор |
| **СЦ 3.2.** | **СЗ. 3.3.1.** | 48.1. Ключевое событие: Введен в эксплуатацию объект энергетики федерального значения «ПС 220кВт Бутурлиновка» и «ВЛ 220кВт Донская-Бутурлиновка» | 2020 г. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий Обеспеченность производств энергоресурсами, % | ВБ средства Средства инвестора | Заместитель главы администрации, курирующий экономику;  Инвестор |
| **СЦ 3.2.**  **СЦ 3.4.** | **СЗ. 3.1.1 СЗ. 3.7.1. СЗ. 3.6.1.** | 49.Модернизация и реконструкция действующих промышленных предприятий | 2019-2035 гг.. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий  Доля занятых в экономике в общей численности населения  Обеспечение низкого уровня загрязнения окружающей среды производственными отходами (выбросами) | ВБ средства Средства промышленных предприятий | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководители промышленных предприятий |
| **СЦ 3.2.** | **СЗ. 3.1.1.** | 50.Модернизация существующих сельхозпредприятий | 2031-2035 гг.. | Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий | ВБ средства  Средства сельхозпредприя-тий | Директор МКУ "Управление сельского хозяйства"; Руководители сельхозпредприятий |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 51. Организация профильных лагерей | 2019-2035 гг. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 51.1.Организация работы профильных весенних лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. | 1 квартал 2019 г. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 51.2.Оборонно-спортивный лагерь | 2 квартал 2019 г. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 51.3.Организация работы спортивного лагеря | 2 квартал 2019 г. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 51.4.Организация работы летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений | 3 квартал 2019 г. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 51.5.Организация работы профильных палаточных лагерей | 3 квартал 2019г. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
|  |  | 51.6.Организация работы профильных осенних лагерей с дневным пребыванием | 4 квартал 2019 г. | Охват детей различными направленностями | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 52.Слет ученического актива «Костер дружбы» | 3 квартал 2019 г. | Специализация детей | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 53.Обеспечение обучающихся и воспитанников горячим питанием | 2019-2035 гг.  постоянно | Обеспечение обучающихся и воспитанников горячим питанием | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 54.Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы с обучающимися и молодежью района | 2019-2035 гг.  постоянно | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 55.Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства | 2019-2035 гг.  постоянно | Устройство в семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 56.Выявление и поддержка талантливых детей, вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность | 2019-2035 гг. постоянно | Выявление и поддержка талантливых детей, вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 57.День ГТО | 2019-2035 гг. постоянно | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 58.Соревнования по лыжероллерам | 2019-2035 гг. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 59.Первенство района среди ССУЗ и СОШ | 2019-2035 гг. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 59.1.Первенство района среди ССУЗ и СОШ по настольному теннису | 2019-2035 гг. |  |  |  |
|  |  | 59.2.Первенство района среди ССУЗ и СОШ по волейболу | 2019-2035 гг. |  |  |  |
|  |  | 59.3.Первенство района среди ССУЗ и СОШ по баскетболу | 2019-2035 гг. |  |  |  |
|  |  | 59.4.Первенство района среди ССУЗ и СОШ по футболу | 2019-2035 гг. |  |  |  |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 60.Новогодний турнир по мини-футболу дворовых команд г. Бутурлиновка | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 61.Открытое первенство города по теннису | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 62.Турнир по шахматам | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 63.Открытое первенство по волейболу среди групп здоровья | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.1.Открытое первенство по дартсу | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.2.Первенство города по лыжному спринту | 1 квартал 2019 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.3.Первенство района по лыжным гонкам | 1 квартал 2019 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.4.Открытое первенство города по самбо | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.5.Открытое первенство по плаванию г. Бутурлиновка | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.6.Гиревой спорт. Первенство района среди юношей и девушек | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.7.Первенство района по настольному теннису | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.8.Первенство города по настольному теннису | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.9.Первенство по боксу г. Бутурлиновка | 1 квартал 2019 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.10.Первенство города по русскому жиму | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.11.Первенство МКУ ФОК «Звездный» по армрестлингу | 1 квартал 2019 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.12.Открытое первенство Бутурлиновского района по гандболу | 1 квартал 2019 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
|  |  | 63.13.Первенство района по тяжелой атлетике | 1 квартал 2019 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 64.Стрельба кубок города | 1 квартал 2019 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 65.Турнир по волейболу между общеобразовательными учреждениями | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 66.Вело - мотопробег, посвященный Дню Победы в ВОВ | 2 квартал 2019 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 67.Спортивные мероприятия, посвященные Дню города | 2 квартал 2019 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 68.Спортивные мероприятия, посвященные Дню молодежи | 2 квартал 2019 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.3** | 69.Мама, папа, я – спортивная семья. Первенство на кубок Фок «Звездный» | 4 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 70.Конкурс мастерства чтецов художественного слова «Территория культуры» | 1 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года (онлайн) | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 71.Районный конкурс военно - патриотической песни «Во славу Отечества» | 1 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 72.Межрайонный фестиваль эстрадной песни «Песня года» | 1 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 73.Межмуниципальная игра команд КВН | 2 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 74.IV Районный фестиваль хореографии любительских коллективов «Танцуй веселей» | 2 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 75.Районный детский вокальный конкурс «Музыкальный звездопад» | 2 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 76.Фестиваль «Праздник Сапога» | 2 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 77.Районный фольклорный фестиваль «На Троицу» | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года (онлайн) | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 78.Межрайонный музыкально-поэтический фестиваль «У Шиповой дубравы» | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 79.Межрайонный фестиваль «Играй гармонь, звени частушка!» | 3 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 80.Молодежный конкурс «Осенняя феерия» | 4 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 81.Районный фестиваль шансона «Песни спетые душой» | 4 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 82.Районный фестиваль народного творчества «В песне душа народа» | 4 квартал 2019 года  4 квартал 2020 года (онлайн) | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 83.Межрайонный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мне через сердце виден мир» | 4 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 84.Районный благотворительный вечер «Январская снежинка – 2018» | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 85.Эко - акция «Покорми птиц зимой» | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 86.Межрайонный фестиваль «Песня года» | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 87.Праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 88.Праздничные мероприятия, посвященные «Дню защитника Отечества» | 1 квартал 2019 года  1 квартал 2020 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 89.Всероссийская акция «Библионочь» | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года (онлайн) | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 90.День призывника – концерт | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 91.День муниципального служащего | 2 квартал 2019 года | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 92.Международная акция «Ночь в музее» | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года (онлайн) | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.4.** | **СЗ. 1.5.1** | 93.Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Победы ВОВ | 2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года (онлайн) | Доля населения, систематически посещающего объекты культуры | МП «Развитие культуры, туризма и спорта» | Руководитель отдела по культуре и спорту |
| **СЦ 1.3** | **СЗ 1.6.1** | 94. Участие детей в конкурсах творческих работ «Дети против мусора!» | 2020 год (онлайн) | Доля отсортированных ТБО в общем объеме ТБО, поступающем на переработку, % | МП «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию и молодежной политике |